입낚 앱 기능 점검 리포트

Next.js 코드베이스 기반 전체 기능 진단

점검일: 2026년 7월 27일  |  대상: E:\프로젝트\입낚  |  Next.js 14.2.18

# 1. 핵심 기능 동기화 상태

## 1-1. 알림(Notification) 시스템

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 알림 DB 모델 | prisma/schema.prisma | Notification 모델 정의됨 (id/type/body/link/read) |
| ✅ | 알림 API | api/notifications/route.ts | GET(목록 30건) / POST(읽음 처리) 구현 |
| ✅ | 알림 UI | components/NotificationBell.tsx | 벨 아이콘 클릭 시 /api/notifications fetch, 미읽음 배지 표시 |
| ❌ | 댓글 알림 생성 | api/posts/[id]/comments/route.ts | 댓글 POST 시 알림 생성 코드 없음 — 댓글 작성자에게 알림 미발송 |
| ❌ | 좋아요 알림 생성 | api/posts/[id]/like/route.ts | 좋아요 토글 시 알림 생성 코드 없음 |
| ⚠️ | 그룹 이벤트 알림 | api/groups/[id]/join/route.ts, members/[userId]/route.ts | 그룹 가입/승인에만 알림 생성 — raw SQL INSERT 방식 |
| ❌ | 실시간 알림 | 없음 | SSE/WebSocket 없음. 벨 클릭 시에만 pull. 폴링도 없음 |

⚡ 필요 작업: 댓글·좋아요 API에 prisma.notification.create() 추가. 실시간 필요 시 /api/notifications에 SSE 엔드포인트 추가 필요.

## 1-2. 댓글 / 대댓글

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 댓글 작성 API | api/posts/[id]/comments/route.ts | POST - body / parentId 지원. 대댓글 가능. |
| ✅ | 댓글 목록 API | api/posts/[id]/comments/route.ts | GET - hidden:false 필터, author 포함 |
| ✅ | 그룹 댓글 API | api/groups/[id]/posts/[postId]/comments/route.ts | 그룹 게시글 댓글도 별도 구현 |
| ⚠️ | 피드 실시간 반영 | app/post/[id]/PostDetailClient.tsx | 댓글 작성 후 클라이언트 state 업데이트. 다른 사용자엔 새로고침 필요 |
| ❌ | 댓글 알림 | api/posts/[id]/comments/route.ts | 게시글 작성자에게 알림 미발송 |

## 1-3. 워킹피드(Walking Feed)

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 워킹피드 조회 | lib/queries.ts, app/walking/page.tsx | getWalkingFeedPosts() 함수 구현. force-dynamic DB 조회 |
| ✅ | 워킹피드 잠금 해제 | api/points/unlock-walking-feed/route.ts | 200P 차감 후 WalkingFeedUnlock 레코드 생성 |
| ❌ | 스마트피싱→워킹피드 자동 생성 | api/trips/route.ts | Trip 저장 시 WALKING_FEED postType Post 자동 생성 없음. 씨드 데이터에만 존재 |
| ⚠️ | 워킹피드 삭제 동기화 | api/trips/[id]/route.ts | Trip 삭제 시 연결된 Post는 별도로 남음 (cascade 미설정) |

🔴 중요: /api/trips POST 핸들러에서 스마트피싱 기록 저장 시 postType="WALKING_FEED" Post 자동 생성 로직 구현 필요. 현재는 관리자 시드 데이터로만 워킹피드 글이 생성됨.

## 1-4. 내기록 (Trip / 조행기)

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | Trip 저장 API | api/trips/route.ts | POST - routePoints, durationSec, distanceM, region 등 저장 |
| ✅ | Trip 삭제 API | api/trips/[id]/route.ts | DELETE - 소유권 확인 후 삭제 |
| ✅ | 조행기 작성 API | api/posts/route.ts | kind="LOG", boardCategory 지원. POST 시 포인트 적립 |
| ✅ | 마이페이지 반영 | app/me/page.tsx | force-dynamic + DB 직접 조회. recentTrips 최신 3건 표시 |
| ⚠️ | 스마트피싱 연동 | api/trips/[id]/route.ts | tripId 없는 경우 시간 범위로 catch 보완. 완전하지 않음 |

## 1-5. 마이페이지 데이터 최신성

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 포인트 잔액 | app/me/page.tsx | pointsEnabled() 확인 후 getBalance(user.id) 서버 조회 |
| ✅ | recentTrips | app/me/page.tsx | prisma.fishingTrip.findMany() 직접 조회 (최신 3건) |
| ✅ | 통계 (stats) | lib/profile.ts | getProfileData()로 팔로워/게시글 수 등 서버 집계 |
| ✅ | 마켓 채팅/리스팅 | app/me/page.tsx | prisma 직접 count. force-dynamic 적용 |
| ✅ | 소모임 목록 | app/me/page.tsx | raw SQL로 그룹 멤버십 조회 |

# 2. 소셜 로그인 (카카오 / 네이버)

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 카카오 OAuth 구현 | api/auth/ (login/logout/me/signup만 존재) | 카카오 콜백 라우트 없음. SocialButtons.tsx에서 toast("추후 연동 예정") 표시만 |
| ❌ | 네이버 OAuth 구현 | api/auth/ | 네이버 콜백 라우트 없음. 동일하게 mock |
| ❌ | 구글 OAuth 구현 | api/auth/ | 구글도 동일 — mock toast만 |
| ⚠️ | 환경변수 구조 | .env, .env.example | KAKAO_CLIENT_ID/SECRET, NAVER_CLIENT_ID/SECRET 키 슬롯은 있음 (빈 문자열) |
| ❌ | 관리자 OAuth 키 관리 | app/admin/settings/page.tsx | AI API 키는 관리 가능하나 소셜 로그인 키 관리 UI 없음. "미연동" 뱃지 표시만 |

🔴 구현 방법: Next.js에서 카카오/네이버 OAuth를 구현하려면 /api/auth/kakao/route.ts (인가 URL 리디렉션) + /api/auth/kakao/callback/route.ts (토큰 교환 → 세션 생성) 라우트 2개 필요. NextAuth.js 또는 직접 구현 모두 가능.

## 현재 인증 방식

이메일/비밀번호 기반 커스텀 세션 인증만 동작 중.

인증 흐름: POST /api/auth/login → bcrypt 검증 → randomBytes(32) 토큰 생성 → DB Session 테이블 저장 → httpOnly Cookie(ipnak_session) 설정

세션 유효기간: 30일. 쿠키 옵션: httpOnly=true, sameSite=lax (HTTPS 배포 시 secure 추가 필요).

# 3. PG사 결제 연동 준비도

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⚠️ | 포인트 충전 흐름 | api/points/charge/route.ts | // TODO: PG 승인 연동 지점 주석. 현재 mock 즉시 충전 |
| ⚠️ | 입낚볼 주문 흐름 | api/ipnak-ball/orders/route.ts | paymentKey = TEST_${hex}로 PAID 직행. PG 연동 지점 주석 있음 |
| ⚠️ | Mock 결제 UI | components/MockPayModal.tsx | 카드/계좌이체/휴대폰 선택 UI 있음. 실제 청구 없음 명시 |
| ❌ | PG SDK | package.json | toss-payments, iamport, portone 등 PG SDK 패키지 미설치 |
| ❌ | Webhook / 콜백 라우트 | api/ | PG 결제 완료 콜백 /api/payments/webhook 라우트 없음 |
| ❌ | 환불 / 취소 로직 | 없음 | BallOrder에 REFUNDED 상태는 있으나 처리 라우트 없음 |

🔴 PG 연동 체크리스트: ① npm install @tosspayments/payment-sdk (또는 iamport SDK) ② /api/payments/confirm 라우트 (결제 완료 검증) ③ /api/payments/webhook 라우트 (서버 간 콜백) ④ MockPayModal을 실제 PG 결제창 호출로 교체

# 4. 네이버 API / AI 포인트 추천

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 네이버 블로그 검색 API | api/points/recommend/route.ts | fetchNaverBlogReports() — openapi.naver.com/v1/search/blog 실제 호출 구현 |
| ✅ | OpenAI API 연동 | api/points/recommend/route.ts | makeOpenAiBasis() — gpt-4.1-mini 호출. 조황 컨텍스트 기반 한국어 추천 |
| ✅ | API 키 암호화 저장 | lib/aiCredentials.ts | AES-256-GCM으로 암호화 후 DB Setting 테이블 저장. env 변수 fallback 지원 |
| ✅ | 관리자 키 관리 UI | components/admin/AiApiConnection.tsx | ChatGPT / NAVER 검색 API 탭 전환 방식으로 키 입력·저장 가능 |
| ✅ | AI 추천 로직 | api/points/recommend/route.ts | 회원 조황글 + 지역 기반 포인트 스코어링. 씨드 데이터 없어도 동작 |
| ✅ | Rate limiting | lib/rateLimit.ts, api/points/recommend/route.ts | IP당 분당 3회 제한 |
| ❌ | 카카오/네이버 지도 API | .env | NEXT_PUBLIC_KAKAO_MAP_KEY / NAVER_MAP_KEY 비어있음. Leaflet/OSM으로 대체 중 |
| ❌ | 기상청 / 바다누리 API | .env | NEXT_PUBLIC_WEATHER_API_KEY / TIDE_API_KEY 비어있음. 날씨/물때 자동태그 미동작 |

# 5. 실서버 배포 준비도

## 5-1. 빌드 및 스크립트

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | build 스크립트 | package.json | "prisma generate && next build" — Prisma 클라이언트 자동 생성 후 Next.js 빌드 |
| ✅ | start 스크립트 | package.json | "next start -p 3010" — 프로덕션 서버 시작 |
| ✅ | postinstall | package.json | npm install 후 자동으로 prisma generate 실행 |
| ⚠️ | 포트 고정 | package.json | dev/start 모두 -p 3010 고정. 환경변수로 PORT 제어 불가 |

## 5-2. 환경변수 구조

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | .env.example | .env.example | 전체 환경변수 키 문서화. 설명 주석 포함 |
| ⚠️ | SESSION_SECRET | .env | "ipnak-dev-secret-change-me" — 배포 전 반드시 강력한 랜덤값으로 교체 필요 |
| ❌ | HTTPS 쿠키 | lib/auth.ts | createSession()에 secure: true 미설정. 배포 시 HTTPS 환경에서도 secure 없이 발급됨 |
| ⚠️ | NEXT_PUBLIC_SITE_URL | .env.example | OG 메타 기준 URL. 배포 시 실제 도메인으로 설정 필요 |
| ⚠️ | NEXT_PUBLIC_USE_MOCK_API | .env.example | "true"가 기본. 배포 시 "false"로 변경 필요 |

## 5-3. 데이터베이스

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | PostgreSQL 전환 준비 | prisma/schema.prisma | provider = "sqlite" 하드코딩. PostgreSQL 전환 시 provider 변경 + 컬럼 타입 검토 필요 |
| ❌ | Migration 파일 | prisma/ | prisma/migrations/ 폴더 없음. db push 방식만 사용 — 운영 DB 안전한 스키마 변경 불가 |
| ⚠️ | SQLite 동시성 | dev.db | SQLite는 다중 접속 시 LOCK 문제. 단일 서버에선 가능하나 스케일아웃 불가 |

🔴 PostgreSQL 전환 방법: ① schema.prisma provider = "postgresql" ② enum 미지원 타입 검토 ③ prisma migrate dev --name init 으로 초기 마이그레이션 생성 ④ DATABASE_URL을 PostgreSQL 연결 문자열로 변경

## 5-4. 인증 / 보안

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 세션 방식 | lib/auth.ts | httpOnly 쿠키 + DB Session 테이블. JWT 아님 → 서버 측 세션 무효화 가능 |
| ✅ | 비밀번호 해싱 | lib/auth.ts | bcryptjs cost=10 사용 |
| ✅ | admin 라우트 보호 | app/admin/layout.tsx | requireUser() + role 확인 |
| ⚠️ | sameSite 설정 | lib/auth.ts | sameSite: "lax" — CSRF 일부 차단. 배포 시 secure:true 추가 권장 |
| ❌ | Rate limiting (auth) | api/auth/ | 로그인 API에 rate limiting 없음. 브루트포스 공격 노출 |
| ❌ | Helmet / 보안 헤더 | next.config.mjs | Content-Security-Policy, X-Frame-Options 등 보안 헤더 미설정 |

## 5-5. 인프라 / 운영

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | Dockerfile | 프로젝트 루트 | Docker 관련 파일 없음 |
| ❌ | docker-compose.yml | 프로젝트 루트 | 없음 |
| ❌ | CI/CD 설정 | .github/workflows/ | GitHub Actions 등 CI 파이프라인 없음 |
| ⚠️ | next.config.mjs | next.config.mjs | 이미지 remotePatterns만 설정. 프로덕션 최적화 옵션 미적용 |
| ⚠️ | Middleware | src/middleware.ts | "/" → "/landing" 리다이렉트만. 인증 보호 없음 |

# 6. Android / iOS 배포 가능성

| 상태 | 항목 | 관련 파일 | 설명 / 필요 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | Capacitor 설정 파일 | capacitor.config.ts | Live URL 방식 완전 구성. appId=com.ipnak.app, PROD_URL=https://ipnak.com |
| ✅ | NFC 설정 | capacitor.config.ts | NFC 플러그인 설정. Android 인텐트 필터, iOS 엔타이틀먼트 안내 주석 완비 |
| ✅ | 딥링크 설정 | capacitor.config.ts | Android Intent Filter (https://ipnak.com/ball), iOS Universal Links 설정 |
| ❌ | @capacitor/core 미설치 | package.json | capacitor.config.ts만 있고 @capacitor/core, @capacitor/cli 패키지 미설치 |
| ❌ | Android / iOS 폴더 | 프로젝트 루트 | npx cap add android / cap add ios 미실행. android/, ios/ 폴더 없음 |
| ❌ | PWA manifest | public/ | manifest.json 없음. service worker 없음. next.config.mjs에 PWA 플러그인 미설정 |
| ⚠️ | 앱 아이콘 | public/icons/ | 이미지 파일들 있음. Capacitor용 리사이즈(512×512 기준) 및 배치 작업 필요 |

📱 앱 배포 준비 순서:
① npm install @capacitor/core @capacitor/cli @capacitor-community/nfc
② 서버 배포 완료 후 capacitor.config.ts의 PROD_URL을 실제 도메인으로 교체
③ npx cap add android && npx cap add ios
④ npx cap sync
⑤ Android Studio에서 APK/AAB 빌드 → Play Store
⑥ Xcode에서 빌드 → App Store (NFC 엔타이틀먼트 필수)

# 7. 종합 판단: 지금 바로 배포 가능한가?

🔴 현재 상태로는 실서버 배포 + 앱 배포 불가

## 실서버 배포 전 필수 작업 (Blocker)

- SESSION_SECRET을 강력한 랜덤값으로 변경 (보안 필수)

- lib/auth.ts의 createSession()에 secure: true 추가 (HTTPS 쿠키)

- DB: SQLite → PostgreSQL 전환 및 prisma migrate 설정

- NEXT_PUBLIC_USE_MOCK_API를 "false"로 변경

- NEXT_PUBLIC_SITE_URL을 실제 도메인으로 설정

- 로그인 API(/api/auth/login)에 Rate limiting 추가

## 기능 완성을 위한 중요 작업 (High Priority)

- 댓글/좋아요 시 알림 생성 로직 추가 (api/posts/[id]/comments, like)

- 스마트피싱 Trip 저장 시 WALKING_FEED Post 자동 생성 연결 (api/trips/route.ts)

- PG 결제 연동: 토스페이먼츠 등 SDK 설치 + confirm/webhook 라우트 구현

- 카카오/네이버 소셜 로그인 OAuth 라우트 구현 (선택적이나 중요)

- Trip 삭제 시 연결된 Walking Feed Post cascade 삭제

## 앱 배포 전 필수 작업

- 서버 배포 및 실제 도메인(https://ipnak.com) 준비 완료

- npm install @capacitor/core @capacitor/cli @capacitor-community/nfc

- npx cap add android && cap add ios 실행 (android/, ios/ 폴더 생성)

- Xcode: NFC 엔타이틀먼트 + Associated Domains 설정

- App Store / Play Store 개발자 계정 및 서명 키 준비

## 이미 잘 구현된 것 (강점)

- 마이페이지 데이터 동기화: force-dynamic + 서버 DB 직접 조회로 항상 최신

- AI 포인트 추천: 네이버 블로그 검색 + OpenAI 연동 실제 구현됨

- AI API 키 관리: 관리자 UI에서 암호화 저장 구조 완성

- 입낚볼 BallOrder 스키마: 결제/배송/추적 필드 완비 (PG 연동만 남음)

- Capacitor 설정: Live URL 방식으로 서버 중심 앱 구조 올바르게 설계

- 커스텀 세션 인증: httpOnly 쿠키 + DB 세션으로 보안 기반 탄탄함

- Prisma 스키마: 소모임, 마켓, 포인트, 알림 등 전 기능 모델 완비

— 점검 완료. 이 문서는 실제 소스코드 파일을 직접 읽어 작성되었습니다. —